# 1) Identificação do Projeto

Nome do projeto: Sistema Omnichannel - Clínica São Lucas

Sponsor / Área demandante: Projeto Acadêmico / Clínica São Lucas

Gestor do projeto (PO): Rafael Gonçalves

Scrum Master / Facilitador: Autogerenciado

Plataforma Low-Code: Lovable + Supabase + Cursor

Versão do documento / Data: v1.0 / 15-09-2025

# 2) Propósito e Objetivos

Propósito: Criar um sistema omnichannel para centralizar o atendimento da clínica médica, permitindo comunicação integrada entre pacientes e equipe, com visibilidade gerencial e relatórios.

Objetivos SMART:

Integrar WhatsApp, Instagram, Facebook Messenger, E-mail e Telefone em uma plataforma unificada até o final do projeto acadêmico.

Disponibilizar painel de atendente com histórico de conversas e respostas rápidas.

Implementar painel do gerente com métricas de desempenho e relatórios até a entrega final.

Automatizar lembretes de consulta via WhatsApp e E-mail.

Assegurar tempo médio de resposta inferior a 5 minutos.

# 3) Escopo

Escopo incluído:

Integração omnichannel com WhatsApp, Instagram, Facebook, E-mail e Telefone.

Painel do Atendente com caixa de entrada unificada e histórico de conversas.

Painel do Gerente com relatórios, métricas e gestão de filas.

Integração com agenda médica e sistema de prontuário.

Relatórios consolidados de desempenho e satisfação.

Fora de escopo:

Aplicativo mobile nativo.

Pagamentos online.

Funcionalidades avançadas de telemedicina.

Entregáveis:

Plataforma web funcional de atendimento omnichannel.

Dashboards para atendentes e gerentes.

Documentação técnica e manual de uso.

# 4) Partes Interessadas (Stakeholders)

| Parte Interessada | Papel | Responsabilidade |
| --- | --- | --- |
| Sponsor | Projeto Acadêmico / Clínica São Lucas | Apoiar o projeto e validar entregas |
| Product Owner (PO) | Rafael Gonçalves | Definir requisitos e prioridades |
| TI/Segurança | Supabase + Lovable | Infraestrutura, autenticação e dados |
| Usuários-chave | Pacientes, Atendentes, Gerentes | Uso direto da plataforma |

# 5) Requisitos

Requisitos Funcionais (RF):

RF01: Integração com WhatsApp, Instagram, Facebook Messenger, E-mail e Telefone.

RF02: Autenticação de usuários com perfis (Paciente, Atendente, Gerente, Admin).

RF03: Painel do Atendente com histórico e respostas rápidas.

RF04: Painel do Gerente com relatórios de desempenho, SLA e supervisão.

RF05: Sistema de filas inteligente e roteamento automático.

RF06: Lembretes automáticos de consultas.

RF07: Relatórios exportáveis (CSV/PDF).

Requisitos Não Funcionais (RNF):

Interface responsiva e intuitiva.

Tempo médio de resposta inferior a 2 segundos.

Disponibilidade mínima de 99%.

Conformidade com LGPD (armazenamento e tratamento de dados).

Critérios de Aceite:

Funcionalidades testadas em ambiente de homologação.

Interface validada por usuários de teste.

Integrações com canais externas funcionando.

Métricas acessíveis no painel do gerente.

# 6) Arquitetura e Desenho da Solução

Camada de UI: Desenvolvida em Lovable com React, Tailwind e shadcn/ui.

Camada de Lógica: Workflows e integrações implementadas em Cursor com suporte a Supabase Edge Functions.

Camada de Dados: Supabase (PostgreSQL) com RLS, triggers e índices para performance.

Integrações: APIs oficiais de WhatsApp, Instagram, Facebook Messenger, E-mail e Chat do site.

Identidade: Supabase Auth com JWT e controle de acesso por função.

# 7) Segurança, Governança e Compliance

Controle de acesso baseado em papéis (RBAC): Paciente, Atendente, Gerente e Admin.

Proteção de dados: Criptografia TLS/HTTPS em trânsito.

LGPD: Consentimento de uso de dados e direito de esquecimento implementado.

Auditoria: Logs de criação, edição e resolução de atendimentos.

Backups automáticos pelo Supabase.

# 8) Metodologia e Cronograma

Abordagem: Metodologia ágil (Scrum) com entregas incrementais.

Marcos principais:

Semana 1: Setup de ambiente e autenticação (Supabase + Lovable).

Semana 2: Integração com WhatsApp e painel do Atendente.

Semana 3: Implementação do painel do Gerente e relatórios.

Semana 4: Sistema de filas inteligentes e lembretes automáticos.

Semana 5: Homologação, testes e documentação final.

Roadmap de releases:

v1.0: MVP completo com integrações e dashboards.

v1.1: Melhorias de UX e ajustes de performance.

# 9) Testes e Qualidade

Níveis de testes:

Testes unitários em funções críticas.

Testes de integração com APIs externas.

Testes de carga para filas simultâneas.

User Acceptance Test (UAT) com usuários de teste.

Casos de teste:

Paciente envia mensagem e recebe resposta via canal integrado.

Atendente registra atendimento e usa respostas rápidas.

Gerente visualiza relatórios de desempenho em tempo real.

Sistema gera lembrete automático de consulta.

# 10) KPIs e Métricas de Sucesso

Adoção: número de atendimentos feitos na plataforma vs. canais dispersos.

Eficiência: tempo médio de resposta (<5 minutos).

Qualidade: taxa de resolução na primeira interação (>90%).

Satisfação: NPS e feedback dos pacientes.

Financeiro: aumento percentual no número de consultas agendadas.